КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303

e-mail: ksk.murashy@mail.ru

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на проведение ремонта в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 2.2 раздела II Плана работы Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа от 20.12.2022 № 18.

2. Цель контрольного мероприятия:

Проверить законность и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках государственных (муниципальных) программ и проектов Кировской области. Оценить состояние зданий (помещений) и потребность в осуществлении текущих и капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях Кировской области.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Нормативные правовые акты в сфере образования, в том числе стратегические и программные документы в указанной сфере, документы, регламентирующие операции с бюджетными средствами.

Документы, обосновывающие выделение и подтверждающие использование бюджетных средств, платежные и иные первичные документы.

Документы, содержащие отчетные данные о деятельности министерства образования Кировской области (органов местного самоуправления), бюджетная и иная отчетность, информация о реализации государственных программы Кировской области «Развитие образования», «Модернизация школьных систем образования» (муниципальных программ), а также иных программ и проектов в сфере образования.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- Муниципального общеобразовательного казённого учреждения средняя общеобразовательная школа п. Октябрьский

- Муниципального общеобразовательного казённого учреждения средняя общеобразовательная школа имени Софьи Степановны Ракитиной г. Мураши Кировской области

5. Проверяемый период: 2021-2022 годы и истекший период 2023 года.

6. Срок проверки: с 30.10.2023 по 24.11.2023.

7.  По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонты в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

В соответствие с Соглашениями, заключенными между Министерством образования Кировской области и администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ, о предоставлении трансфертов в 2022-2023 годах, в том числе МОКУ СОШ п. Октябрьский и МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной, от:

- 31.01.2022 №9-ТР на подготовку образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», предусмотрены средства на общую сумму 606,2 тыс. рублей;

- 10.03.2023 №24-ПНО (с изм.) на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, - на сумму 300,0 тыс. рублей;

2022 год

Для реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» Министерство образования Кировской области с администрацией Мурашинского муниципального округа заключило Соглашение от 31.01.2022 № 9-ТР о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Приложением № 1 определен объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете округа на финансовое обеспечение расходных обязательств МОКУ СОШ п. Октябрьский и МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной в целях софинансирования, которых предоставляется субсидия в сумме 606,2 тыс. рублей.

Условия предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренные п. 3.2. Соглашения, выполнены.

В проверяемом периоде закупки осуществлялись учреждениями в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013№ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основные нарушения, выявленные при расходовании бюджетных средств, в ходе контрольного мероприятия:

МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной

Проверкой нарушений сроков поставки товара, работы, услуг, а также нарушений сроков оплаты по заключенным контрактам выявлено:

- по муниципальному контракту от 04.03.2022 №93/16 с ИП Кислицыным В.В. на поставку товара для ремонта помещений учебных кабинетов (информатики, химии/физики, биологии, двух лаборантских) в нарушение части 2.3 муниципального контракта, пункта 13.1 статьи 34 Закона 44-ФЗ, статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации срок оплаты нарушен на 3 дня.

А также в нарушение статьи 72 БК РФ, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной при заключении Муниципального контракта №93/16 от 04.03.2022г.  неправомерно указаны сроки оплаты товара, превышающие десять рабочих дней (15 календарных дней).

МОКУ СОШ п. Октябрьский

Проверкой нарушений сроков поставки товара, работы, услуг, а также нарушений сроков оплаты по заключенным контрактам выявлено:

- по муниципальному контракту от 23.03.2022 №184 с ИП Кислицыным В.В. на поставку товара для ремонта помещений учебных кабинетов (химии, биологии, двух лаборантских, технологии) в нарушение части 2.3 муниципального контракта, пункта 13.1 статьи 34 Закона 44-ФЗ, статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации срок оплаты нарушен на 6 дней.

А также в нарушение статьи 72 БК РФ, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ МОКУ СОШ п. Октябрьский при заключении Муниципального контракта №184 от 23.03.2022г. неправомерно указаны сроки оплаты товара, превышающие десять рабочих дней (15 календарных дней).

За счет средств местного бюджета произведен текущий ремонт туалета в здании МОКУ СОШ п. Октябрьский.

Проверкой нарушений сроков поставки товара, работы, услуг, а также нарушений сроков оплаты по заключенным контрактам выявлено:

- по договору – подряда от 28.10.2022 года № 2 с Поповым С.А. на выполнение работ по текущему ремонту пола, стен, установка унитазов туалета на сумму 41 211,00 рублей в нарушение статьи 72 БК РФ, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ МОКУ СОШ п. Октябрьский при заключении договора-подряда неправомерно указаны сроки оплаты товара, превышающие десять рабочих дней (15 рабочих дней).

- по договору – подряда от 28.10.2022 года № 3 с Поповым С.А. на выполнение работ по текущему ремонту окон туалетов в здании МОКУ СОШ п. Октябрьский на сумму 141 139,00 рублей в нарушение статьи 72 БК РФ, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ МОКУ СОШ п. Октябрьский при заключении договора-подряда неправомерно указаны сроки оплаты товара, превышающие десять рабочих дней (15 рабочих дней).

- по договору – подряда от 07.12.2022 года № 4 с Поповым С.А. на выполнение работ по текущему ремонту туалета в здании МОКУ СОШ п. Октябрьский на сумму 63 161,00 рублей в нарушение статьи 72 БК РФ, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ МОКУ СОШ п. Октябрьский при заключении договора-подряда неправомерно указаны сроки оплаты товара, превышающие десять рабочих дней (15 рабочих дней).

2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской области от 19.12.2022 №149-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета, на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях, между Министерством образования Кировской области и администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях № 24-ПНО от 10.03.2023. Приложением № 1 определен объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете округа на финансовое обеспечение расходных обязательств МОКУ СОШ п. Октябрьский, в целях софинансирования, которых предоставляется субсидия в сумме 300,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на выполнение предписаний надзорных органов по МКОУ СОШ п. Октябрьский в рамках муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрен в сумме 300 000 рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 3 000 рублей или 1,0% от общей суммы, что соответствует условиям Соглашения.

Проверкой нарушений сроков поставки товара, работы, услуг, а также нарушений сроков оплаты по заключенным контрактам нарушений не выявлено.

За счет средств местного бюджета произведены работы по ремонту крыши здания МОКУ СОШ п. Октябрьский.

Проверкой нарушений сроков поставки товара, работы, услуг, а также нарушений сроков оплаты по заключенным контрактам выявлено:

- по договору – подряда от 28.08.2023 года № 1 с Барановым Р.В. на выполнение работ по ремонту крыши здания МОКУ СОШ п. Октябрьский на сумму 267 944,00 рублей в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нарушением пункта 1.3. договора № 1 от 28.08.2023 года МОКУ СОШ п. Октябрьский в адрес подрядчика ИП Баранова Р.В. не направлялось требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, на 2 дня в сумме 214,36 руб. (267 944,00 руб.* 1/300* 12% * 2 дн.).

7.2. Оценка состояния (износа) зданий и помещений общеобразовательных организаций на предмет необходимости проведения ремонтных работ, необходимых для организации учебного процесса в целях достижения целей и задач, определенных государственными программами.

МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной

Двухэтажное здание школы расположено по адресу: г. Мураши, ул. Халтурина д.51, введено в эксплуатацию в 1936 году. К началу учебного года ежегодно проводится косметический ремонт помещений. Школе требуется капитальный ремонт.

В соответствии с п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 директором МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной заключен договор от 13.12.2022 № 52-0112-22 с ООО «Вятпроектстрой» по разработке рабочей документации с целью выполнения капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт здания МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной» на сумму 534 730,00 рублей.

Учреждением предоставлена сметная документация на капитальный ремонт здания школы им. С.С. Ракитиной № 52-0112-22-СМ. Общая стоимость капитального ремонта здания Школы в ценах 3 квартала 2023 года с НДС составляет 65 530,5 тыс. рублей.

Локальный сметный расчет на капитальный ремонт здания находится в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве) на проведение проверки сметной стоимости по объекту. (договор №см-0246 от 17.11.2023 года).

МОКУ СОШ п. Октябрьский

Двухэтажное здание школы расположено по адресу п. Октябрьский Мурашинского района, ул. Футбольная д.2а, введено в эксплуатацию в сентябре 1973 года. С момента постройки капитальный ремонт здания не проводился. К началу учебного года ежегодно проводится косметический ремонт помещений.

Учреждением был составлен локальный сметный расчет на капитальный ремонт.

Кировским областным государственным автономным учреждением «Государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» проведена проверка достоверности и определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, объекта капитального строительства по результатам которого 13.01.2023 года выдано положительное заключение № 43-1-0004-23. По результатам заключения общая стоимость капитального ремонта здания Школы в ценах 2 квартала 2022года с НДС составляет 35 672,7 тыс. рублей.

В связи с ростом цен на стройматериалы, возникнет необходимость корректировки сметы.

Учреждению МОКУ СОШ п. Октябрьский требуется капитальный ремонт кровли здания.

К проверке представлен локальный сметный расчет и ведомость объемов работ на частичный капитальный ремонт здания МОKУ СОШ п.Октябрьский Мурашинского района по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» (ремонт кровли) в сумме 3 956,42 тыс. руб.

Локальный сметный расчет на ремонт кровли отправлен в Министерство образования Кировской области для участия в отборе.

Учреждением с 2018 года не исполнено предписание ГУ МЧС России по Кировской области по дверям запасного эвакуационного выхода из столового помещения №40, из коридора №12 и № 25, из лестничной площадки №11.

К проверке представлено представление прокуратуры Мурашинского района от 24.10.2023 № 02-04-2023 «Об устранении нарушений законодательства о несовершеннолетних об образовании, противопожарного законодательства». Прокуратурой выявлены нарушения требований противопожарного законодательства, выраженные в отсутствии в спортивном зале школы второго рассредоточенного эвакуационного выхода, а также в процессе проверки установлено, что плановая замена технических средств системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с истекшим сроком службы на аналогичные либо на иные в соответствии с требованиями ГОСТ не проводится.

Директором МОКУ СОШ п. Октябрьский представлен локальный сметный расчет на текущий ремонт спортивного зала (по представлению прокуратуры) в сумме 957,8 тыс. руб.

8. Выводы:

В результате реализации мероприятий, направленных на проведение ремонта в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

в МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной

- работы, направленные на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» выполнены (отремонтированы кабинеты информатики, химии/физики, биологии, двух лаборантских и рекреации, холла).

в МОКУ СОШ п. Октябрьский

- работы, направленные на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» выполнены (отремонтированы кабинеты химии, биологии, двух лаборантских, технологии).

- работы, направленные на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях, выполнены (произведен монтаж системы речевого пожарного и экстренного оповещения в здании школы).

9. Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Мурашинского муниципального округа, в Думу Мурашинского муниципального округа, в прокуратуру Мурашинского района.

Председатель контрольно-счетной

комиссии Мурашинского муниципального

округа                                                              ____________   О.П. Кононенко