КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303

e-mail: ksk.murashy@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения мониторинга реализации региональных

(национальных) проектов за 1 квартал 2023 года

г. Мураши								              26.06.2023

В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа от 18.12.2023 № 18, Контрольно-счетной комиссией Мурашинского муниципального округа проведен мониторинг реализации проектов за 1 квартал 2023 года.

Анализ расходов, направленных на реализацию

региональных (национальных) проектов

В 2023 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализуется 4 региональных проекта.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа ставил 19 839,6 тыс. рублей.

Решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений, на реализацию национальных проектов предусмотрено 19 839,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета (в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) - 19 640,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 199,3 тыс. рублей.

Средства на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда»  предусмотрены решением Думы Мурашинского муниципального округа от от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в сумме 12 208,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 11 977,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 108,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 123,0 тыс. рублей.

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 квартал 2023 года составили 2 252,1 тыс. рублей или 11,4 % плановых назначений.

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование регионального проекта | Плановые назначения | Исполнено за 1 квартал 2023 года | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  |  |
| Национальный проект "Образование" |
| 1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Патриотическое воспитание граждан Кировской области) | 775,2 | 0 | 767,4 | 7,8 | 139,2 | 18,0 |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" |
| 2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья) | 12 208,9 | 11 977,0 | 108,9 | 123,0 | 2 112,9 | 17,3 |
| 3 | Чистая вода | 4 096,0 | 0 | 4 055,0 | 41,0 | 0 | 0 |
| 4 | Формирование комфортной городской среды | 2 759,5 | 0 | 2 731,9 | 27,5 | 0 | 0 |
|  | Всего по региональным (национальным) проектам | 19 839,6 | 11 977,0 | 7 663,2 | 199,3 | 2 252,1 | 11,4 |

Освоение бюджетных средств за 1 квартал 2023 года достигнуто при реализации:

- регионального проекта "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация (Патриотическое воспитание граждан Кировской области)" в сумме 139,2 тыс. рублей или 18%.

По региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья)" освоения бюджетных средств составило 2 112,9 тыс. рублей или 17,3%.

По остальным направлениям проектов освоения бюджетных средств в период январь - март текущего года не было.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в администрации Мурашинского муниципального округа, в городском территориальном отделе администрации муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области, в Управлении образования администрации Мурашинского муниципального округа, осваивавших в 1 квартале 2023 года средства, направленные на реализацию региональных (национальных) проектов.

Проверка соблюдения сроков выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

1. Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Кировской области" национального проекта "Образование".

Между Министерством образования Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с  детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Мурашинского муниципального округа Кировской области от 27.01.2023 года № 33524000-1-2023-004.

Плановые значения результатов использования субсидии:

- в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены ме6роприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 3 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных в течении 1 квартала 2023 года изменений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы, утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 424 от 30.11.2021 года составляет 775,2 тыс.рублей.

В рамках исполнения Соглашения в муниципальных общеобразовательных организациях Мурашинского района введены в штатное расписание должности советника директора, а именно:

- МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 1,0 ставки;

- МОКУ СОШ п. Безбожник – 1,0 ставки;

- МОКУ СОШ п. Октябрьский – 1,0 ставки;

Кассовый расход за 1 квартал 2023 года составил:

- по КБК 903 0702 010ЕВ51790 111 в сумме 139 193,36 рублей

Согласно Отчета о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, предоставленного в Министерство образования Кировской области, значение целевого показателя на 01.04.2023 года составляет 18,0%.

2. Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья)".

Между Министерством строительства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинского муниципального округа заключено Соглашение о предоставлении местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 06.03.2023 года №16-2023/А.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - 13 человек;

- количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 372,5 кв. м.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы, утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 428 от 30.11.2021 года составляет 12 208,9 тыс. рублей.

В нарушении ст. 179 Бюджетного кодекса российской Федерации (далее-БК РФ), п. 3.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Мурашинский муниципальный округ, утвержденного постановлением администрации Мурашинского района от 10.06.2021 № 197 в МП "Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы изменения, установленные решением представительного органа муниципального образования, не вносились.

По результатам электронного аукциона в 1 квартале 2023 года заключено 2 муниципальных контрактов на приобретение двух жилых помещений в многоквартирных домах на территории Мурашинского района на сумму 2 112 912,0 рублей.

Оплата за приобретенные объекты недвижимости произведена за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 091,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 19,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2,1 тыс. рублей.

Согласно п.1.11. муниципальных контрактов, жилое помещение передается Поставщиком Заказчику в течение 7 рабочих дней с момента подписания Контракта по акту приема-передачи жилого помещения. Одновременно передается вся имеющаяся техническая документация на жилое помещение.

Нарушений, связанных с передачей жилых помещений Поставщиком Заказчику не обнаружено.

Согласно п. 2.3. муниципальных контрактов Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств в следующем порядке:

- 0,1% от стоимости настоящего Контракта перечисляются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Контракта;

- оставшиеся 99,9 % перечисляются в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи жилого помещения, при условии поступления средств от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ и бюджета Кировской области из областного бюджета.

Нарушений, связанных с оплатой жилых помещений Поставщиком Заказчику не обнаружено.

3. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации федерального проекта «Чистая вода».

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 15.03.2023 года №7-ЧВ.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество разработанной (скорректированной) проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы – 1 шт.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурашинского муниципального округа" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 435 от 30.11.2021 года составляет 4 096,0 тыс. рублей.

В 1 квартале контракты не заключались.

4. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 30.01.2023 года №33524000-1-2023-005.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 2 единицы.

- количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 2 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 423 от 30.11.2021 года составляет 2 759,5 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона в 1 квартале 2023 года заключено 3 муниципальных контрактов:

- МК № 0340200003323002828007 от 31.03.2023 года на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Р. Люксембург, д. 16 (устройство освещения, поставка и установка МАФ) на сумму 196 852,0 рублей.

- МК № 0340200003323001237002 сот 28.02.2023 года на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Пионерской г. Мураши на сумму 997 688,32 рублей.

-  МК № 0340200003323001676003 от 14.03.2023 года на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по ул. Халтурина г. Мураши на сумму 905 118,0 рублей.

Данные контракты заключены с ИП Агалаковым А. В. и согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контрактам с 01.06.2023 года по 14.07.2023 года (включительно).

Выводы.

1. В 2022 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализуется 4 региональных проекта.

2. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа, составил 19 839,6 тыс. рублей.

3. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов в 1 квартале 2023 году составили 2 252,1 тыс. рублей или 11,4% от плана.

4. В муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы изменения, установленные решением представительного органа муниципального образования, не вносились.

Предложения:

1. Муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы привести в соответствие с изменениями, установленными решением представительного органа муниципального образования.

Результаты мониторинга реализации за 1 квартал 2023 год региональных (национальных) проектов на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области направлены в Думу Мурашинского муниципального округа и Главе Мурашинского муниципального округа Кировской области.

Председатель контрольно-счетной

комиссии Мурашинского

муниципального округа                                 ____________   О.П.Кононенко